南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购海珠广场院区一楼办理放射诊疗行政许可服务项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 项目简要

- 项目编号：NKY20210510401（71447）

- 项目名称：采购海珠广场院区一楼办理放射诊疗行政许可服务项目。

- 项目简介：海珠广场院区一楼放射科建设，根据相关规定现需采购一家专业公司办理放射诊疗行政许可，内容包括：1）2个机房放射防护预评价、效果评价与综合验收及《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》变更、环评备案相关服务。

- 评价依据

中华人民共和国职业病防治法》、中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射工作人员职业健康管理办法》、放射诊疗管理规定》、《卫生部核事故和辐射事故卫生应急预案》、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》。其中《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》第五条规定“建设单位应当在可行性论证阶段和竣工验收前分别委托具备相应资质的放射卫生技术服务机构编制放射诊疗建设项目职业病危軎放射防护预评价报告和职业病危害控制效果放射防护评价报告

- 主要评价内容

A、预评价

1.工程分析:分析工艺原理，布局等，按照卫生学要求对设施布局和工艺流程作出评价，不足之处提出建议。

2.辐射源项分析:分析辐射源项的结和基本参数，助用户识别不同运行状态下的辐射水平。

3.防护措施评价:对工作场所的布局、分级、分区进行评价，并提出建议对屏蔽设计进行分析，通过理论计算等方法论证设计的合理性，对不合理的设计提出整改意见对防护安全装置进行分析评价，如连锁装置、故障系统保障系等，助医院设置合理的安装置

4.辐射监测计划的分析和评价，帮助医院制定合理的监测计划。

5.应急准备和响应，帮助医院分析和建立完的船射应急预案。6帮助医院分析和建立完善的放射防护管理制度

B控效果评价

1.工程分析:结合实际状况分析工艺原理，布局等，按照卫生学要求对实际设施布局和工艺流程作出评价，不足之处提出建议。

2.辐射源项分析:结合实际状况分析辐射源项的结构和基本参数，助用户识别不同运行状态下的辐射水平。

3.防护措施评价:核实工作场所的布局、分级、分区进行评价，并提出建议:核实屏措施，通过现场检測等方法论证屏蔽的有效性，对不达标的屏提出整改意见:对现有的防护安全装置进行详细检查和分析评价，如连锁装置、故障系统保暲系统等，助医院发现合理的安全装置

4.辐射监测和评价，现场监测工作场所的辐射水平，让用户了解不同位置在不同运行状态下的辐射水平

5.结合实际状况，综合分析辐射危害。

6.核实应急备和响应，帮助医院分析和完善辐射应急预案

7.帮助医院分析和完善的放射防护管理度。

- 工作流程

接受委托→收集、分析资料现场调査一拟订评价方案一评价方案内审一工作场所检测(现场检测或类比检测)→编制评价报告→专家评审修改报告一专家组长确认提交报告。

四、工期： 10 天，以总务科发出的开工通知为期。

五、地址：广州市海珠区江南大道南366号。

六、受邀单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

- 合格的单位

1、报价人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业业法人工商营业执照。

2、报价人必须具有放射卫生技术服务机构资质证书。

八、项目报价邀请发出时间：    2021年5月10日时。

九、报价截止时间三个工作日内：2021年5月14日。

十、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十一、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年5月14日