- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购总院建筑物外立面装饰装修工程设计项目

用

户

需

求

书

编制科室：总务科

编制日期：2021年10月10日

用户需求书

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，经营范围含有本项目，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建筑行业（建筑工程）甲级（含）以上资质，或建筑装饰工程设计专项甲级（含）以上资质。

3、投标人必须具有建筑幕墙工程设计专项甲级资质。

4、投标人的设计资质必须具备有效期内安全生产许可证。

5、投标人本项目设计负责人必须具备注册建筑师或执业设计师资格，并在投标人公司注册（提交≥3个月的社保缴费证明）。

6、信用要求：

6.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

7、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

8、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购总院建筑物外立面装饰装修工程设计项目

- 2、项目地点：广州市海珠区江南大道南366号

3、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院位于广州市海珠广场院区，占地面积2970㎡，由主楼（南、北、中座）组成，含负一层共计十层，均为框架混凝土结构的建筑，为上世纪八十年代所建，现外立面装饰、窗户已有残破。为此我院拟对总院外立面进行重新装饰装修，需要委托一家具有相关设计资质的单位根据总院建筑物特点进行专业设计，设计内容包括总院外立面装饰装修方案设计和施工图设计等项目，设计面积约11000m2。

- 4、项目内容及数量

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 总院采购建筑物外立面装饰装修工程设计项目 | - 项 | - 1 |  |

- 5、项目实施时间：2021年12月至2021年1月，工期45天；

- 6、项目资金性质：自筹资金

二、项目设计范围及服务内容

1、设计范围

1.1总院建筑外立面装饰装修设计（含窗户）。

1.2院区道路、外环境、广告招牌。

2、服务内容

本项目的服务包括但不限于表2内容

表2

| - 序号 | - 项目名称 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 外立面装饰装修方案设计 | - 包括效果图3套 |
| - 2 | 外立面装饰装修施工图设计 |  |
| - 3 | 编制外立面装饰装修工程预算书 |  |
| - 4 | 编制用于招标的材料、设备及施工等技术文件 |  |
| - 5 | 施工配合服务 |  |
| - 6 | 设计跟踪服务 |  |
| - 7 | 现场指导与监督服务 |  |
| - 8 | 协助办理规划和施工行政许可手续 | - 方案必须能通过办理《外立面建设规划许可证》等行政许可手续 |

三、总体要求

▲1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，设计负责人必须具备注册建筑师或执业设计师资格，同时具备相关技术专业中级或以上职称，并在投标人公司注册；设计团队必须配备各专业的技术负责人和注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格；

★2、投标人必须要有该项工程的设计方案、工作计划表、解决项目重点和难点措施、负责各专业设计人员名单。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

7、投标人必须提供近三年与本项目工程内容和规模相类似的设计业绩3个以上。

四、设计原则

1、遵循国家、院区所在地城市规划的法律法规和医疗卫生行业、口腔专科医院建设设计的现行标准、规范和条例等为原则。

2、符合国家卫健委及相关部门医院建设的设计要求。

3、要结合总院建筑物结构特点及周边环境因素进行设计。

4、设计方案要充分融入我院的风貌和特色元素。

5、要体现高效、节能、环保意识。

6、要体现可持续发展的现代化医院设计意念。

五、设计要求

1、外立面方案设计要求

1.1根据总院建筑物结构特点及周边环境因素，结合我院的风格特色，设计≥2种立项慨念方案及效果图，以供选择。

1.2外立面装饰装修工程设计范围要函盖全院区建筑物的外立面以及本项目所涉及到的装饰细节。

1.3外立面方案设计要着重以下部位的装饰设计

1.3.1结构及结构构件。

1.3.2外立面窗户。

1.3.3外立面防雷设施。

1.3.4附着在外立面上的各类管线和设备平台。

1.4外立面方案设计要突出我院具有的风格特征，立面所选用的材质、色彩、处理方式、细部构件、装饰构件等元素要统一协调，不允许不同的设计风格的混搭。

1.5外立面方案设计所选用的色彩不能与我院院微的色调发生冲突，色彩控制应以上轻下重为原则。

1.6外立面方案要具有以下的功能设计

1.6.1必须保证能与墙体结构一起满足建筑物的保温、隔热、隔音、防水、美化等功能。

1.6.2所选用的材料必须要具备保护墙体和美化墙体的两重功能。

1.6.3对外立面门、窗、栏杆、灯光、同案名标识、楼体标识及广告招牌进行设计。

1.6.4对首层的入口门厅、窗户、周围道路及环境进行设计。

1.7外立面方案设计必须无条件按规划行政主管部门的审核意见修改。

2、外立面施工设计要求

2.1本项目的施工设计必须按广州市建筑外立面装饰装修管理规定进行。

2.2本项目的施工设计必须符合规划、建筑、消防、环境保护、城市容貌等相关规定和标准。

2.3本项目的施工设计必须处理好排水、通行、采光等方面的相邻关系，不得损害相邻权利的合法权益。

2.4本项目必须对所选用的施工材料、工艺及附加设备、附加设施的设置进行设计。

2.5本项目必须采用安全、环保、高耐候性、高耐玷污性、高保色性及反射系数低的高性能建筑材料。

2.6本项目施工设计必须要有防止脱落技术措施和施工工艺，措施和工艺必须符合相关行业标准。

2.7本项目的施工设计图纸必须无条件按施工许可行政主管部门的审核意见修改。

六、服务要求

1、提供设计图纸包括并不限于下表的内容

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外立面装装饰修方案设计图、效果图 | ≥3 | 按报建要求 |
| 2 | 外立面装修装饰工程施工图 | ≥5 | 蓝图 |

2、编制工程预算书。

3、工程预算书工程量计算规则及编制依据

3.1采用工程量清单计价模式（按各专业工程计价办法）。

3.2有定额编码的按国家定额编码计价，未有编码的按实际情况计价。

3.3分项报价表要详细列明各项费用的综合单价及综合单价分析。

3.4本工程项目计价的工程量清单计价标准（注：按最新现行标准，包括但不限于以下内容）:

3.4.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)

3.4.2《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012年）

3.4.2《广东省建设工程计价通则》（2018年）

3.4.3《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）

3.4.4《广东省安装工程综合定额》（2018年）

3.4.5材料价格按照相应实施期间广东政府建设工程材料指导价格。

3.4.6相关规费执行广州市同期有关标准。

七、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

▲2、投标人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和专项技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意，并提供各专业设计师名单。

3、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★5、该工程设计项目施工图设计成果及工程预算书必须分专项独立钉装。

- 八、售后服务

1、投标人项目负责人必须对设计项目进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、工程项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要投标人完善和修改与实际情况不符的图纸，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如工程项目施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述设计项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则，

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3本项目的投标限价为人民币 万元，超过投标总价的将作废标处理。投标报价包括投标总价和各项明细报价。

2.4投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.5投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.6 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

十、付款方式

采购人按下列程序付款：

- 分四期付款

1.1第一期，合同签订后10个工作日内采购人凭发票支付合同总价的30 % 给中标人作为定金。

1.2第二期，中标人完成方案设计图、规划报建通过后，采购人凭发票支付合同总价的30%给中标人。

1.3第三期，中标人完成施工图设计和工程概算，并通过施工许可审核后，采购人凭发票支付合同总价的30%给中标人。

1.4第四期，中标人完成竣工图审核后，采购人凭发票支付合同总价的10%给中标人。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

2.1合同

2.2中标人开具的正式发票；

2.3中标通知书/规划许可证/施工许可证。

第三部分  合同条款

（样本，待合同谈判时最后补充完善）

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购总院建筑物外立面装饰装修工程

设计项目

合

同

书

工程地点：广州市海珠区江南大道南366号

合同编号：

设计证书等级：

委托方（甲方）：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

服务方（乙方）：

签订日期：2021年  月  日

委托方（甲方）：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

服务方（乙方）：

由甲方委托乙方承担南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购总院建筑物外立面装饰装修工程设计工作。项目设计内容为：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院建筑物外立面装饰装修工程设计，包括但不限于：效果图设计、方案设计、施工图设计及预算、方案变更、行政许可、现场服务等。经双方协商一致，签订本勘察设计合同。

第一条	 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准有关文件。

第二条	设计依据

2.1甲方提交的基本资料。

2.2乙方采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

第三条	 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1用户需求书及报价文件资料

3.2本合同书

3.3甲方要求

- 本合同项目名称、规模、阶段、投资及内容

| - 序号 | - 项目名称 | 规模及投资 | - 勘察设计内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 总院建筑物外立面装饰装修工程设计项目 | - 设计面积11000m2 | - 甲方提供的用户需求书所提及的装饰装修工程的设计和编制预算书 |

第五条	 甲方提交的有关资料、文件及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计用户需求书及原图纸资料 | 1 | 合同签订 |  |
| 2 | 其他相关资料及信息 | 1 | 合同签订 |  |

- 乙方交付设计文件份数、内容要求、时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外立面装饰装修工程方案设计（含蓝图及CAD图文档） | 5 | 20天 |
| 2 | 外立面装饰装修工程施工设计（含蓝图及CAD图文档） | 5 | 20天 |
| 3 | 工程概算书（含电子文档） | 4 | 施工图审查通过后5天 |

注：该项目的各项工程施工图设计成果及工程预算书必须分册钉装。

第七条 费用

7.1本合同设计收费为人民币       元。

大写：                   。

本合同设计费已包括完成该设计项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费等一切费用、风险费、保险等所有费用，甲方不再另行结算支付。

7.2在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经甲方同意后才能实施，最终按甲方确认的实际完成工程量结算。

第八条 支付方式

设计费支付进度详见下表：

| <div align="center">支付支付方式</div> | <div align="center">占总设计费用%</div> | <div align="center">付费额（元） </div> | <div align="center">付费时间 </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 30% |  | 合同签定后10个工作日内，支付定金。 |
| 第二期 | 30% |  | 完成方案设计图、通过规划报建审核后 |
| 第三期 | 30% |  | 完成施工图设计和工程概算，通过施工许可审核后 |
| 第四期 | 10% |  | 完成竣工图审核后 |

第九条	 双方责任

9.1甲方责任

9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基本资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2签订合同后，甲方因提交的资料错误或者当乙方完成所有设计工作后提出重大变更，以致造成乙方设计返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付合同总价30%返工费。

9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费。

9.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.2乙方责任

9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计及甲方用户需求书里的要求，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行。

9.2.3乙方须提交一份设计计划进度表及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。乙方指派设计项目负责人：      ，联系电话：

资格证号：           。未经业主批准，乙方不得无故更换所有设计参与人员。（所有人员在合同签订后3天内提供资格证书及社保证明材料给甲方留底备案）

9.2.4对于工程设计变更相关事宜，乙方应严格按照合同以及甲方有关设计变更管理办法的规定执行。

9.2.5乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。

9.2.6由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款1万元。

9.2.7合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金，并返还甲方已支付的所有款项，同时赔偿给甲方设计费总额10%的违约金。

9.2.8乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.9本合同期内，乙方必须一式派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现乙方不到场，根据对甲方的影响程度，每次不到场罚款1000元。

9.2.10本项目施工过程中，乙方必须派出合适人员参与按有关规定须有乙方参加的各部位的验收，若发现乙方不到场，根据对甲方的影响程度，每次不到场罚款1000元。

9.2.11乙方必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，乙方在接到通知后4小时响应，24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会甲方，72小时内须向甲方提交正式书面变更设计。若因乙方原因而拖延，根据对甲方的影响程度，每次罚款1万元。特殊情况下并经甲方同意，可予以顺延。

9.2.12乙方应派专人长期跟进施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。

9.2.13在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，乙方都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.14 由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向甲方支付赔偿金。由于乙方失职造成建设单位的工程损失达到结算价的20%以上时，由建设单位向乙方追讨相应的罚款，并且由财政部门登记入“黑名单”库。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第一种方式解决。

（一）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条	合同生效及其他

12.1合同于甲、乙双方签字（盖章）后即时生效，乙方为本合同项目的工期为60个日历日，并服务至本项目各项工程竣工验收备案结束为止。

12.2本工程项目中，乙方可为本项目提供三个或以上的建筑材料、设备的品牌和型号规格。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

12.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效，共五份，甲方三份，乙方两份。

12.6双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

甲方名称：                  乙方名称：

南方医科大学口腔医院

（广东省口腔医院）

（盖章）                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：    法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）             （签字或盖章）

电　　话：　　　　　　　　　  电　　话：

传　　真：　　　　　　　　    传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　  开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　  银行帐号：

日    期：2021年  月  日      日    期：2021年  月  日

第四部分   评审标准与方法

一、评分方法

1、评审方法：综合评分法。评标委员会在满足磋商文件全部实质性要求前提下，对各供应商的价格、技术商务进行综合评审和独立评分，以综合总得分最高前3名供应商推荐为成交候选人。

2、详细量化评审内容如表1-2

表1-2

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 20分 |
| 2 | 技术 | 50分 |
| 3 | 价格 | 30分 |
| 总 分 |  | 100分 |

二、评审标准因素分值的具体分配：

1、技术评审标准（50分）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施组织方案 | 10 | 对各投标人进行横向对比： 优：8-10分，良：4-7分，差：0-3分 |
| 2 | 设计人员的学历、专业水准和设计经验 | 10 | 对各投标人进行横向对比： 优：8-10分，良：4-7分，差：0-3分 |
| 3 | 资料收集、现场测绘、制图及设计进度计划等保证措施 | 5 | 对各投标人进行横向对比： 优：5-4分，良：2-3分，差：0-1分 |
| 4 | 图纸会审、纠正差错图纸、隐隐蔽工程验收等跟工地时间安排等服务 | 10 | 对各投标人进行横向对比： 优：8-10分，良：4-7分，差：0-3分 |
| 5 | 合理化建议及重点难点分析 | 5 | 对各投标人进行横向对比： 优：5-4分，良：2-3分，差：0-1分 |
| 6 | 主要人员配备情况 | 10 | 对各投标人进行横向对比： 优：8-10分，良：4-7分，差：0-3分 |
| 合计 |  | 50分 |  |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评

分为零分；

⑵仅对已通过初步评审的响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

2、商务评审标准（20分）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件 响应程度 | 5 | - 完全满足采购文件的商务条件,且有优惠条件：4-5分； 2、满足采购文件的商务条件：2-3分； 3、有不利于采购人的条件：0-1分。 |
| 2 | 企业财务状况 | 5 | 投标人2018～2020年财务情况： 三年盈利得4-5分，两年盈利得2-3分，一年盈利得1分，其他不得分。（须提供经第三方中介机构审计的财务报告） |
| 3 | 行政许可服务 | 2 | 承诺跟进方案设计规划许可和施工许可服务的得2分，承诺跟进其中一项行政许可服务的得1分。 |
| 4 | 项目负责人情况 | 3 | 项目负责人具备相应专业高级职称的得3分； 具备中级职称得2分；具备初级及以下职称的得1分。 |
| 5 | 企业类似项目业绩 | 5 | 2018年以来（以成交通知书时间为准）完成的类似项目，合同金额不低于本项目预算金额，需提供成交通知书、合同关键页、验收报告，齐全算1个（须提供证书复印件并加盖公章）。 每个得1分，最高得5分. |
| 合计 |  | 20分 |  |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

3、价格分值：30分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

备注：

1、投标人报价低于最高限价80%的，投标单位需提供成本分析表、计算依据、同类项目(指成交金额不少于本项目最高限价、项目内容等同于或多于本项目用户需求书所列全部内容、均由投标人独立完成的项目）销售发票、合同详细报价、合同支付款明细、每个子项验收合格证明材料原件。参与本项目的所有人员的社保证明文件（需提供网页查询链接），2018－2020年年度财务报告和纳税申报表，必须是盈利。投标人不能合理说明并提供以上证明材料（原件备查），评标委员可认定该投标人是以低于成本报价竞标的，其投标应作无效投标处理。

2、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

3、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的响应文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 评分汇总：

技术和商务部分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格部分总分＝ 统一公式计算得分

综合总分＝技术总分 + 商务总分 + 价格总分

（每次评分汇总均精确到二位小数）

总务科

2021年10月10日