南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

番禺院区在线监测设备站房的改造项目
询价函
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

1、 工程项目简要

1、 项目编号：NKY20220418070（87971）
2、 项目名称：番禺院区在线监测设备站房的改造项目。
3、 项目简介：南方医科大学口腔医院番禺院区现在在线监测设备站房不满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）中5.3.1，现诚邀合格的单位进行改造。
二、施工方案
1、改造规范：现依照新规范《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）中“第5.3条 监测站房”的规范要求在线监测站房进行整改扩建改造（附图1），由于现场有污水站等各种观察井跟排水井，经过考虑后还是以左右扩建改造，右边的观察井升高基础做在站房内部打开。监控房增大后，现有照明不足以照亮，故照明增加1个，插座增加3个。
	站房内部施工事项

	名称
	项目
	数量
	单位

	灯管
	
	1
	条

	插座
	
	3
	个

	房间板材
	安装现有材质进行扩建
	项
	满足验收要求

	空调
	空调拆、装
	项
	1

	电路
	电路的整体敷设
	项
	1

	地基基础
	水泥沙石找平
	现
	1

	瓷砖
	铺满，露出观察井
	㎡
	13


注：本项目为交钥匙项目，报价人的报价应包含但不限于上表内容，包括深化设计、基础施工、设备采购、运输、安装、集成、测试、调试、整个项目所需线材、人工、设备与垃圾的运输等以及相关部门验收、保修期内的维护保养等所有费用。在项目建设过程中所增加的任何材料及配件都均由报价人提供，询价人不再增加任何费用

三、施工原则
1、认真贯彻落实施工过程中的各项注意事项，严格执行施工程序的要求。
2、严格遵守国家相关法律法规和合同规定各款条款、工程竣工和交付使用的期限，按质按量交付业主使用。
3、施工过程中合理安排施工程序。在采用先进、适用的技术和经济合理的前提下，在多方案比较的基础上，选择最优的施工方案。
4、充分利用机械设备并扩大机械化施工范围和提高机械化程度，减轻劳动强度，提高劳动生产率。保证施工连续地、均衡地、有节奏地进行，提高施工的连续性和均衡性。
5、制定技术、组织、质量、安全、节约等保证措施，避免质量和安全事故发生，降低工程成本，提高工作效率。
四、合格的报价单位要求

1、报价人为在国内注册独立法人；

2、营业执照复印件加盖公章；

3、环境污染源治理设施运资质证书和《番禺区环保局备案的证明》等相关资格证件复印件；

4、报价人只允许为独立法人，不接受联合体报价；

5、报价人有番禺区环保局备案的单位《污染源在线监控设备安装、运营企业名单》。

位置图：（图一）

[image: image1.jpg]JRUEBIKES.S





五、项目报价邀请发出时间：    2022年4月20日。

六、报价截止时间：2022年4月25日17时。

七、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘老师、陈老师

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
八、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标采购中心进行规范性采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年4月18日
