南方医科大学口腔医院

网络改造与配套布线服务项目市场调研函

现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20240422002（136242）

二、报名时间：公告发出之日起7个日历天

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

递交资料联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

五、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

六、项目联系人及联系方式：

联系部门及联系人：信息中心 郭老师

联系电话：020-84245208

- 七、项目需求书：

网络改造与配套布线服务项目需求书

# 一、项目背景

随着医院门诊量的不断增加，各类医疗业务的上线，信息化在医院运转过程中的作用也越来越大。目前，医院已经建立起较为完善的医疗信息化管理体系，拥有了一定规模的基础网络和核心业务信息系统，极大的提升了医护工作人员的工作效率。但是信息化技术辅助医疗业务顺利开展的同时，当前也面临着一系列的问题与风险：设备老旧以及性能带宽不足等问题，需要采用相应措施对部分网络设备进行升级改造。

本次网络改造将整个信息内部网络系统按照分层原则建设，按照核心交换层，接入层二层结构建设，满足系统稳定性、可扩展性、安全性的要求。在网络技术上，采用万兆骨干，10/100/1000M自适应到桌面，满足业务发展需求。

# 二、项目现状

- 随着我院各院区规模快速扩展，整体信息化应用程度的不断提高，对医院网络设备和网络资源需求将快速增长。当前因为网络负载大幅增加，业务高峰时网络出现时严重延迟，直接影响到医院业务系统正常运行。其中当前总院区两台业务核心交换机已是上一代的产品，需要更新换代，新增两台最新一代高性能核心交换机来满足未来医院的业务需求。

- 另外，当前外网核心交换机承载医院日常办公及患者WIFI业务，也因医院规模发展导致性能无法满足性能需求，需要更新换台，新增一台最新一代高性能外网核心交换机满足医院日常办公及患者WIFI业务。

- 未来我院计划将总院区与番禺院区均作为生产网络，各院区分别连接至总院区与番禺院区，当前番禺院区核心交换机无法满足性能需求，需要更新换代，新增两台最新一代高性能核心交换机来满足未来番禺院区作为医院生产网络所需。

- 当前楼层接入交换机存在版本过低，设备老旧以及性能不足等问题，需要更新替换，保证主体网络的稳定运行。

- 医院综合布线系统建设较早，配套了千兆上行百兆终端下行的综合布线系统。由于当时环境因素，垂直主干布线部分由机房部署主干光缆至各科室布线配线间墙柜，水平布线部分由各科室布线配线间通过网线布放至各房间信息点。此种方式在配线维护容易影响正常业务，同时也不便于集中管理和运行维护。

- 同时为了支撑本次网络升级改造，实现楼层万光上行千兆至终端桌面的网络速率的需求，需对综合布线系统进行升级。

- 各院区拟更换的网络设备如下：

| 总院区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 类型 | 在用品牌 | 目前数量 |
| 信息机房 | 核心交换机 | H3C 核心交换机 | 2 |
|  | 外网核心交换机 | 网件 核心交换机 | 1 |
| 1F综合 | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 1 |
| 1F大厅 | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 1 |
| 1F放射 | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 2 |
| 2F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 5 |
| 3F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 4 |
| 4F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 3 |
| 5F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 2 |
| 6F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 3 |
| 7F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 4 |
| 8F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 2 |
| 9F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 4 |
| 10F | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 3 |
| 10F财务 | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 1 |
| 连州楼 | 楼层交换机 | H3C 24口交换机 | 3 |
| 海珠广场院区 |  |  |  |
| 楼层 | 类型 | 在用品牌 | 目前数量 |
| 信息机房 | 核心交换机 | HUAWEI 核心交换机 | 2 |
| 1F | 楼层交换机 | HUAWEI 48口交换机 | 1 |
| 4F | 楼层交换机 | HUAWEI 48口交换机 | 1 |
| 5F | 楼层交换机 | HUAWEI 48口交换机 | 1 |
| 6F | 楼层交换机 | HUAWEI 48口交换机 | 1 |
| 番禺院区 |  |  |  |
| 楼层 | 类型 | 在用品牌 | 目前数量 |
| 信息机房 | 核心交换机 | H3C 核心交换机 | 2 |
| 2F | 楼层交换机 | H3C 48口交换机 | 1 |
| 3F | 楼层交换机 | H3C 48口交换机 | 2 |
| 5F | 楼层交换机 | H3C 48口交换机 | 1 |

# 三、服务内容

## 1、总体需求

为解决当前网络核心性能和网络资源不足以及配套布线系统的问题，本次网络升级改造计划如下：

- 将总院区、番禺院区以及海珠广场院区的内网核心交换机进行升级替换。

- 将总院区、海珠广场院区以及番禺院区的内网楼层接入交换机进行升级替换。

- 将总院区的外网核心交换机进行升级替换。

- 增加番禺院区为备生产中心，海珠广场院区以及盘福院区内网出口新增链路与番禺院区内网出口进行互联。

- 主干光纤升级部分主要涉及总院和海珠广场院区，主机房至各楼层配线间采用12芯OM3以上多模室内光缆连接，配套光纤熔接、用于交换机互连的光纤跳线与布放实施等服务。

- 总院网络布线部分，因原有布线系统使用多年，且因新配线间距离问题无法利旧，需重新布放六类非屏蔽系统，配套六类非屏蔽四对双绞线、网络模块、跳线、网络配线架、理线架、桥架管槽和实施服务等。

## 2、网络架构与设备改造优化服务

通过对现有网络架构与设备情况进行综合评估，制定相应的优化改造服务方案。对优化升级的设备进行部署安装与配置，包含网络地址分配、路由设置、配置等保合规与使用需求的相关策略等。根据设备特性和医院需求，对网络性能进行优化和调整如调整带宽、优化路由路径，以提高数据传输速率等；将优化的设备集成到现有网络，并进行测试与调试，确保设备的可用性和兼容性，以及性能和安全性的稳定。

（1）楼层接入交换机改造优化服务的对象

根据现有楼层接入设备使用情况进行设备升级，其中总院区楼层接入交换机25台、海珠广场院区楼层接入交换机4台、番禺院区接入交换机5台。

各院区所升级改造的接入交换机不得低于以下配置：

配置不少于48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，不少于4个万兆以太网光口，配置4个万兆多模光模块；交换容量不低于430Gbps，包转发不低于140Mpps；原厂3年质保；可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；最大堆叠台数不低于9台；.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink、RSTP、MSTP及PVST功能，收敛时间≤50ms；支持基于协议的VLAN；支持远程镜像、流镜像、端口镜像；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

（2）总院区内网核心交换机改造服务内容

为总院内网核心交换机升级改造2台核心设备，配置不得低于以下要求：

配置不少于双主控，双交换网板，双交流电源，48个万兆以太网光接口，1根3米万兆堆叠线，提供3年原厂质保。交换容量不低于380Tbps，包转发率不低于72000Mpps； 业务板卡槽位数量不低于6，交换网板槽位数量不低于5； 支持双向ACL，ACL不低于4K； MAC表不低于288K；支持冗余风扇框支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包；支持跨设备链路聚合；支持主控板冗余，倒换时间为0ms；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；支持防火墙、IPS、SSL VPN、应用控制网关、流量分析等安全插卡；支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理 ；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；支持MPLS Segment Routing 功能；支持MACsec加密技术；

（3）总院区外网核心交换机

为总院外网核心交换机升级改造1台核心设备，配置不得低于以下要求：

交换容量不低于750Gbps，包转发率不低于220Mpps，不低于24个千兆以太网电口，4个万兆以太网光口,配置2个万兆多模模块；配置双冗余电源风扇；MAC地址表不低于64K；内置图形化操作的方式，可作为管理设备对整网进行统一运维及管理；支持防火墙、防病毒等安全插卡；支持Netstream可视化；支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms；支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能；最大堆叠台数不低于9台；支持基于协议的VLAN；支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权；

（4）番禺院区核心交换机改造服务

为番禺院区内网核心交换机升级改造2台核心设备，配置不得低于以下要求：

配置不少于双主控，双交换网板，双交流电源，不少于24个千兆以太网电接口，不少于20个千兆以太网光接口，不少于52个万兆以太网光接口，1根3米万兆堆叠线，提供3年原厂质保。交换容量不低于380Tbps，包转发率不低于72000Mpps； 业务板卡槽位数量不低于6，交换网板槽位数量不低于5； 支持双向ACL，ACL不低于4K； MAC表不低于288K；支持冗余风扇框支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包；支持跨设备链路聚合；支持主控板冗余，倒换时间为0ms；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用；支持防火墙、IPS、SSL VPN、应用控制网关、流量分析等安全插卡；支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理 ；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；支持MPLS Segment Routing 功能；支持MACsec加密技术；

（5）海珠广场院区核心交换机改造服务

为海珠广场院区核心交换机升级改造2台核心设备，配置不得低于以下要求：

交换容量不低于2.56Tbps，包转发率不低于1000Mpps，MAC地址表不低于128K；业务插槽数不低于2；配置48个10G以太网光口，2个40G以太网光口；配置双电源，双风扇，1根3米40G堆叠线；原厂3年质保；内置智能管理功能中心，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；支持VxLAN二层、三层网关，支持EVPN；支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；支持远程镜像、流镜像、端口镜像；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

（6）院区总院核心互联改造

配置16块用于院区总院核心互联的单模万兆单模块。传输距离不低于10km，接口类型：LC；

## 3、配套综合布线实施服务内容

（1）为总院和海珠广场院区实施主干光纤升级，主机房至各楼层配线间采用12芯OM3以上多模室内光缆连接；配套光纤熔接、用于交换机互连的光纤跳线与光缆布放实施等服务。

（2）为本项目升级改造的交换机设备配置互连光纤跳线。

（3）为总院各楼层进行水平网络布线，重新布放六类非屏蔽系统，信息点位约1000个，对各楼层机柜进行改造整理与增补，配套六类非屏蔽四对双绞线、网络模块、跳线、网络配线架、理线架、桥架管槽和实施服务等。

# 四、其他要求

## 1、工期要求

自合同签订之日起30个工作日内完成需更换的网络设备及综合布线产品供货， 60个工作日内完成设备安装调试、配套布线工程实施、完成项目验收并交付医院使用。

## 2、报价要求

报价人报价总额包括但不限于货物设计、随机零配件、标配工具、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、质保期服务、各项税费、政策变动及合同实施过程中不可预见费用等。

总院水平布线部分可能会有少量增加，整体增加点位现场环境进行增加，增加的点位不超过5%，报价人在制定报价时应考虑包含此部分，并提供医院无需额外支付增加部分费用的承诺函。

## 3、服务商资格要求

参与本项目调研的服务供应商需具备如下资质：

1）具有中国网络安全审查技术与认证中心评定的《信息安全服务资质认证证书》，认证范围为“信息系统安全集成”服务资质为三级或以上；

2）具有《环境管理体系认证证书》；

3）具有《职业健康安全管理体系认证证书》；

4）具有《商品售后服务评价认证》；

要求各项证书均在有效期内，且可在“全国认证认可监公共服务平台”官网http://cx.cnca.cn/查询到，提供加盖投标人公章的相关证书复印件及http://cx.cnca.cn/查询结果截屏。

## 4、实施服务与布线要求

（1）本项目涉及医院多院区网络核心设备的割接与更换，为避免设备割 接的业务影响，尽可能地做到与原有设备的无缝割接，医院可接受的断网时间为15分钟内。报价人应做好详细割接规划与风险应对方案。

（2）在本项目实施周期内，报价人应组建服务团队以保障医院业务的正常运行，保障因本项目网络调整可能导致的服务器、存储、安全设备与业务系统等故障，及时进行业务恢复。服务团队应具备相关专业技能的服务人员。

（3）本项目网络及布线配套产品应采购国内一线主流品牌，满足医院的需求规格，布线实施工艺应符合国家标准。为避免因网络设备或实施质量产生的故障推诿，本项目报价人应同时具备网络改造服务与布线实施的相关经验，需提供近3年内所承接的相关案例清单列表及合同关键页以予证明。

## 5、服务响应

（1）本项目所有更换的设备要求原厂商提供为期不少于三年的质保服务，包括故障部件更换和软件维护，服务方式为原厂上门现场服务。

（2）保修期内，中标人负责免费上门安装调试，要求质保期内免费上门服务，终身升级服务。无论设备因何种原因发生何种故障，中标人在接到维修通知后，须在15分钟内电话答复，2小时内到达现场，24小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应提供不低于同档次的产品供采购人使用。

（3）对于不能明确是否是本次采购所提供产品导致出现故障时，中标人应尽力配合采购人进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

## 6、服务团队要求

本项目涉及各院区的核心交换机割接工程，为保障医院在项目实施前后的业务正常运行。服务提供商应为本项目成立服务团队，团队成员包括项目经理、服务经理、现场实施人员、二线支持专家等。服务提供商应保证能根据项目的实际需要，在相应阶段安排足够的实施工程师到场开展技术服务工作。提供1名项目经理，具有PMP、系统集成项目管理工程师、网络工程师资质证书；提供1名服务经理，具有ITSS IT服务项目经理、CCRC 信息安全保障人员认证证书（安全集成专业级）、CCRC 信息安全保障人员认证证书（风险管理专业级）资质证书；提供不少于2名现场实施技术人员，需具有IT服务工程师、信息网络安全专业技术人员证书、RHCE、CISP等认证相关资质证书；提供1名二线支持专家，需具有H3CNE网络工程师、VMware虚拟化专家VCP证书、Oracle数据库专家OCP证书等资质证书；

报价人需承诺在签订合同时提供以上服务团队人员的有效资质证书复印件和在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前3个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》

## 7、质量保障要求

1）报价人需承诺在签订合同时提供本项目改造升级涉及的网络设备原厂商盖章的授权函、售后服务承诺函。

2）	因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，医院保有追究的权利。

## 8、保密要求

（1）凡接收到的重大服务请求需得到采购人同意确认。

（2）严禁违反保密协议的相关规定，擅自保留或外传涉及本系统的所有需求、文档、方案、图纸（包括复印件、 电子文档） 等资料；

（3）未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或成交供应商内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行转述、拷贝或抄写；

（4）未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。

## 9、知识产权要求

如需要软件辅助项目工作，所有使用的软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由成交供应商承担所有责任及费用。

## 10、验收要求

（1）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。